## Slide 1: Salazapee

## Slide 2: User Story

## Slide 4: Planning

## Slide 5: Planning
วางแผนโดยการแบ่งส่วนกันทำ
นำงานที่แยกกันทำมารวมกัน
ปรับปรุงให้ดีมากขึ้น
เช็ค Error และ Bug ต่างๆ
ปรับปรุงอีกครั้ง
ทดลองใช้ครั้งสุดท้าย
แก้ไขถ้ามีปัญหา

## Slide 6: Burndown Chart

## Slide 7: Burndown Chart

## Slide 8: Branch and Merge

## Slide 9: Branch and Merge
Branch คือการ แยกโปรแกรมเพื่อแก้ส่วนต่างๆไม่ให้กระทบกับส่วนของโปรแกรมหลัก เพื่อนให้สามารถทำส่วนอื่นๆต่อไปได้ และนำมารวมกันทีหลัง
Merge คือการรวมโค้ดที่แต่ละคนทำ วิธีการลดโอกาสเกิด Conflict คือต้อง comit pull push บ่อยๆ

## Slide 10: Continue Doing

## Slide 11: Continue Doing
มีการแบ่งงานชัดเจนและช่วยเหลือในส่วนที่คนอื่นทำไม่ได้
ใช้ Github ในการส่งงานให้กันและกัน ซึ่งทำให้ มีความสะดวกสบายในการ ทำงาน

## Slide 12: Stop Doing

## Slide 13: Stop Doing
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานบ่อยเกินไป
ขาดการพูดคุยปรึกษาก่อนการเริ่มทำงาน
ตั้งชื่อไฟล์ที่เข้าใจยาก และ พิมพ์ตกหล่น

## Slide 14: Start Doing

## Slide 15: Start Doing
เปลี่ยนฐานการเก็บข้อมูลให้เป็น แบบ Online
ดัก Error ให้มีความละเอียดกว่านี้
จัดทำการสร้างต่างๆโปรโมชั่น
ทำให้สามารถใช้ร่วมกับ Platform อื่นๆได้
แบ่งเวลาในการทำงานให้มากขึ้น

## Slide 16: Github
https://github.com/beermumu/Salazapee/

## Slide 17: ขอบคุณครับ